Iteration -1 – Uppstart (v.14)

**Analys av föregående iteration**

Eftersom detta är den första iterationen finns det ingen föregående iteration att analysera.

**Tidsplan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krav** | **Uppgift** | **Status** | **Skattad tid** | **Verklig tid** |
|  | Påbörja Sprint Backlog | Klar | 0,5 | 0,5 |
|  | Skriva Vision | Klar | 1 | 1,5 |
|  | Göra tidsrapport | Klar | 0,5 | 0,5 |
|  | Planera iteration 0 | Klar | 1 | 1 |
|  | Gästföreläsning: Drivhuset | Klar | 5 | 3 |
|  |  | Summa | 8 | 6,5 |
|  |  | Tid f.g. iteration |  | - |
|  |  | Tid totalt |  | 6,5 |

**Mål**

Målet med denna iteration är att få en tydlig idé till projektet och skapa den mest grundläggande dokumentationen.