Iteration 0 – Inception (v.15)

**Analys av föregående iteration**

Jag fick klottrat ner en enkel vision och har installerat Unity.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tidsrapport |  |  |  |  |
| Krav | **Uppgift** | **Status** | **Skattad tid** | **Verklig tid** |
|  | Färdigställa Vision | Klar | 0,5 | 0,5 |
|  | Påbörja Kravspecifikation | Klar | 2 | 2 |
|  | Unity-tutorials | Klar | 6 | 8 |
|  | Skapa iterationsplan 1 | Klar | 1 | 1 |
|  | Övrig dokumentation | Fortlöpande | 4 | 5 |
|  |  | Summa | 13,5 | 16,5 |
|  |  | Total tid |  | 16,5 |

**Mål**

I denna iteration ska jag fortsätta arbeta med dokumentationen och dessutom lära mig grunderna i Unity.